GESTIC-XXXXXX

MARTE-VALIJA

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

1.	INTRODUCCIÓN	5

1.1.	Objetivo	5

1.2.	Alcance Frontend	5

1.3.	Complejidad Estimada	5

2.	INVENTARIO DE TAREAS	5

2.1.	FASE 1: Estructura, Componente Principal y Datos Registro/Asunto	5

2.1.1.	TAREA 1: ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN (Prioridad: CRÍTICA)	6

2.1.2.	TAREA 2: COMPONENTE PRINCIPAL (Prioridad: ALTA)	6

2.1.3.	TAREA 3: PERSIANA 1 - DATOS DE REGISTRO (Prioridad: ALTA)	7

2.1.4.	TAREA 4: PERSIANA 2 - DATOS DEL ASUNTO (Prioridad: ALTA)	8

2.2.	FASE 2: Servicios API e Integración de Datos Registro y Asunto	9

2.2.1.	TAREA 2.1: SERVICIOS API (Prioridad: CRÍTICA)	9

2.2.2.	TAREA 2.2: Integración de Servicios en Datos de Registro y Asunto	16

2.3.	FASE 3: Interesados y Modal de Interesado	17

2.3.1.	TAREA 3.1: PERSIANA 3 - INTERESADOS (TABLA) (Prioridad: CRÍTICA)	17

2.3.2.	TAREA 3.2: MODAL INTERESADO (Prioridad: CRÍTICA)	19

2.4.	FASE 4: Documentos (Tabla y Modal de Creación/Edición)	22

2.4.1.	TAREA 4.1: PERSIANA 4 - DOCUMENTOS (TABLA COMPLEJA) (Prioridad: CRÍTICA)	22

2.5.	FASE 5: Validaciones, Lógica de Negocio e Feedback con popups	25

2.5.1.	TAREA 5.1: DIALOG API (Prioridad: ALTA)	25

2.5.2.	TAREA 5.2: VALIDACIONES Y LÓGICA DE NEGOCIO (Fase 3 original)	25

2.6.	FASE : INTEGRACIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS AUXILIARES	26

2.6.1.	TAREA 6.1: INTEGRACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES (Fase 11 original)	26

3.	Permisos y Roles	28

4.	ESTRUCTURA DE ARCHIVOS FINAL	28

Control del documento

| Título | Documento Técnico |
| --- | --- |
| Tipo | ☒ Documento de trabajo ☐ Documento de referencia |

Control de cambios

| Versión | Responsable | Organismo | Descripción del cambio | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lidia Martín Velasco | NTT DATA | Desarrollo pantalla alta sin expediente | 07/11/2025 |

# Índice

1. Contexto y Alcance

2. Arquitectura de Componentes

3. Modelo de Datos

4. Servicios

5. Componentes UI

6. Routing y Navegación

7. Matriz de Permisos

8. Validaciones de Negocio

9. Integración con Servicios Externos

10. Orden de Implementación

## Objetivo

Implementar la pantalla de detalle para visualizar y gestionar Registros Departamentales (RDE/RDS) en MARTE-VALIJA.

• Funcionalidades principales:

• Consulta de información completa del registro

• Edición de campos según permisos y estado

• Gestión de documentos asociados

• Acciones de workflow (Aceptar, Rechazar, Reenviar, etc.)

• Visualización del histórico de movimientos

## Tipos de Registro

| Tipo | Descripción | Observaciones | |------|-------------|---------------| | RGE | Registro General de Entrada | Reutiliza pantalla de MARTE-REGISTRA | | RDS | Registro Departamental de Salida | Nueva implementación | | RDE | Registro Departamental de Entrada | Nueva implementación |

> IMPORTANTE: Este documento se centra en RDS y RDE.

## Referencias Visuales

• *Figura 1: Vista general de la pantalla de detalle de Registro Departamental de Salida*

• *Figura 2: Sistema de paginación para navegar entre múltiples registros*

## Estructura de Carpetas

marte-valija-angular/src/app/features/detalle-registro/

├── components/

│   ├── datos-registro/

│   │   ├── datos-registro-rds.component.*

│   │   └── datos-registro-rde.component.*

│   ├── destino-procedencia/

│   │   └── destino-procedencia.component.*

│   ├── titular/

│   │   ├── titular-tabla.component.*

│   │   └── titular-modal.component.*

│   ├── documentos/

│   │   ├── documentos-tabla.component.*

│   │   ├── documento-crear-modal.component.*

│   │   ├── documento-mas-datos-modal.component.*

│   │   └── documento-enviar-correo-modal.component.*

│   ├── historico/

│   │   └── historico-tabla.component.*

│   └── modales/

│       ├── editar-asunto-modal.component.*

│       ├── editar-observaciones-modal.component.*

│       ├── asignar-tecnico-modal.component.*

│       ├── asignar-etiquetas-modal.component.*

│       ├── cambiar-tipo-transporte-modal.component.*

│       ├── asociar-expediente-modal.component.*

│       ├── reenviar-modal.component.*

│       ├── rechazar-modal.component.*

│       └── anular-activar-modal.component.*

├── pages/

│   └── detalle-registro-page.component.*

├── services/

│   ├── detalle-registro-api.service.ts

│   ├── detalle-registro-state.service.ts

│   ├── detalle-registro-permisos.service.ts

│   ├── documentos-api.service.ts

│   ├── documentos-gestor.service.ts

│   └── correo-api.service.ts

├── models/

│   ├── registro-departamental.interface.ts

│   ├── registro-rds.interface.ts

│   ├── registro-rde.interface.ts

│   ├── documento-registro.interface.ts

│   ├── titular-registro.interface.ts

│   ├── historico-registro.interface.ts

│   └── permisos-registro.interface.ts

└── routes.detalle-registro.ts

## Diagrama de Arquitectura

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│         DetalleRegistroPageComponent                │

│         (Contenedor principal)                      │

└──────────────────┬──────────────────────────────────┘

│

┌──────────────┼──────────────┬─────────────┬────────────┐

│              │              │             │            │

┌───▼────┐  ┌─────▼─────┐  ┌────▼────┐  ┌─────▼─────┐  ┌──▼────────┐

│ Datos  │  │ Destino/  │  │ Titular │  │Documentos │  │ Histórico │

│Registro│  │Procedencia│  │         │  │           │  │           │

└───┬────┘  └───────────┘  └────┬────┘  └─────┬─────┘  └───────────┘

│                            │             │

├─ Modales de edición        │             │

└─ (Asunto, Obs, Técnico...) │             │

│             │

Modales Titular   Modales Docs

# RegistroDepartamentalBase

Código TYPESCRIPT:

interface RegistroDepartamentalBase {

// Identificación

id: number;

tipo: TipoRegistro; // RDS | RDE | RGE

numeroRegistro: string;

// Organismo y Unidad

organismo: OrganismoDTO;

unidadDepartamental: UnidadDepartamentalDTO;

// Fechas y Estado

fechaRegistro: Date;

estado: EstadoRegistro;

motivoRechazo?: string;

anulado: boolean;

// Clasificación

tipoTransporte: TipoTransporteDTO;

expedienteAsociado?: string;

registroSirOrigen?: string;

// Contenido

asuntoCastellano: string;

asuntoValenciano: string;

observacionesGenerales: ObservacionDTO[];

observacionesDepartamentales: ObservacionDTO[];

// Asignación

etiquetas: EtiquetaDTO[];

tecnicoAsignado?: TecnicoDTO;

// Flags

vieneNotificacionTelematica: boolean;

aceptadoEnviadoBandejaSinDestino: boolean;

// Permisos

libroActivo: boolean;

permisosUsuario: PermisosRegistro;

// Relaciones

titular?: TitularDTO;

documentos: DocumentoRegistroDTO[];

historico: HistoricoMovimientoDTO[];

}

# RegistroRDS

Código TYPESCRIPT:

interface RegistroRDS extends RegistroDepartamentalBase {

tipo: 'RDS';

// Destino

destinoOrganismo: OrganismoDTO;

destinoUnidadDepartamental?: UnidadDepartamentalDTO;

destinoOtraUnidad?: string;

destinoOficinaRegistro?: string;

}

# RegistroRDE

Código TYPESCRIPT:

interface RegistroRDE extends RegistroDepartamentalBase {

tipo: 'RDE';

// Procedencia

procedenciaOrganismo: OrganismoDTO;

procedenciaUnidadDepartamental?: UnidadDepartamentalDTO;

procedenciaOtraUnidad?: string;

procedenciaOficinaRegistro?: string;

// Origen

registroOrigenId?: number;

registroOrigenNumero?: string;

}

# DocumentoRegistroDTO

Código TYPESCRIPT:

interface DocumentoRegistroDTO {

id: number;

idGestorDocumental: string;

// Identificación

codigoDocumento?: string; // Solo si es normalizado

descripcion: string;

nombreFichero: string;

extension: string;

// Metadatos ENI

tipoDocumental: TipoDocumentalDTO;

estadoElaboracion: EstadoElaboracionEnum;

origen: OrigenDocumentoEnum; // CIUDADANO | ADMINISTRACION

idDocumentoOrigen?: string;

fechaCaptura: Date;

// Firma y CSV

copias: number;

firmado: boolean;

fechaFirma?: Date;

tieneCSV: boolean;

csvLocalizador?: string;

// Estado

disponibleGestor: boolean;

tamanoBytes: number;

}

# PermisosRegistro

Código TYPESCRIPT:

interface PermisosRegistro {

// Permisos de edición inline

puedeEditarAsunto: boolean;

puedeEditarObservaciones: boolean;

puedeAsignarTecnico: boolean;

puedeAsignarEtiquetas: boolean;

puedeCambiarTipoTransporte: boolean;

puedeAsociarExpediente: boolean;

puedeAnularActivar: boolean;

// Permisos sobre documentos

puedeCrearDocumentos: boolean;

puedeEliminarDocumentos: boolean;

puedeVisualizarDocumentos: boolean;

puedeDescargarDocumentos: boolean;

// Acciones de workflow

puedeAceptar: boolean;

puedeRechazar: boolean;

puedeReenviar: boolean;

puedeArchivar: boolean;

puedeDuplicar: boolean;

puedeEnviarA: boolean;

puedeResponder: boolean;

}

## Enums

Código TYPESCRIPT:

enum TipoRegistro {

RDS = 'RDS',

RDE = 'RDE',

RGE = 'RGE'

}

enum EstadoRegistro {

EN_ESPERA = 'EN_ESPERA',

ACEPTADO_TELEMATICAMENTE = 'ACEPTADO_TELEMATICAMENTE',

RECHAZADO = 'RECHAZADO',

ARCHIVADO = 'ARCHIVADO',

SIN_REGISTRO_DESTINO = 'SIN_REGISTRO_DESTINO'

}

enum EstadoElaboracionEnum {

ORIGINAL = 'ORIGINAL',

COPIA_ELECTRONICA_CAMBIO_FORMATO = 'COPIA_ELECTRONICA_CAMBIO_FORMATO',

COPIA_ELECTRONICA_DOCUMENTO_PAPEL = 'COPIA_ELECTRONICA_DOCUMENTO_PAPEL',

COPIA_ELECTRONICA_PARCIAL = 'COPIA_ELECTRONICA_PARCIAL',

OTROS = 'OTROS'

}

## DetalleRegistroApiService

• Responsabilidad: Comunicación con backend para operaciones de registro.

• Métodos principales:

• `getRegistroDetalle(id: number): Observable<ResponseDTO<RegistroDepartamentalBase>>`

• `getRegistrosDetalle(ids: number[]): Observable<ResponseDTO<RegistroDepartamentalBase[]>>`

• `editarAsunto(request: EditarAsuntoRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `editarObservaciones(request: EditarObservacionesRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `asignarTecnico(request: AsignarTecnicoRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `asignarEtiquetas(request: AsignarEtiquetasRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `cambiarTipoTransporte(request: CambiarTipoTransporteRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `asociarExpediente(request: AsociarExpedienteRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `anularActivarRegistro(registroId: number, anular: boolean): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `aceptarRegistro(registroId: number): Observable<ResponseDTO<RegistroRDE>>`

• `rechazarRegistro(request: RechazarRegistroRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `reenviarRegistro(request: ReenviarRegistroRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `archivarRegistro(registroId: number): Observable<ResponseDTO<void>>`

• Endpoints Backend:

• `GET /api/registros-departamentales/{id}`

• `GET /api/registros-departamentales?ids={ids}`

• `PUT /api/registros-departamentales/{id}/asunto`

• `PUT /api/registros-departamentales/{id}/observaciones`

• `PUT /api/registros-departamentales/{id}/tecnico`

• `PUT /api/registros-departamentales/{id}/etiquetas`

• `POST /api/registros-departamentales/{id}/aceptar`

• `POST /api/registros-departamentales/{id}/rechazar`

• `POST /api/registros-departamentales/{id}/reenviar`

## DetalleRegistroStateService

• Responsabilidad: Gestión centralizada de estado con Angular Signals.

• Signals principales:

• `registroActual: Signal<RegistroDepartamentalBase | null>`

• `permisosRegistro: Signal<PermisosRegistro>`

• `registrosMultiples: Signal<RegistroDepartamentalBase[]>`

• `indiceActual: Signal<number>`

• `cargando: Signal<boolean>`

• `error: Signal<string | null>`

• Métodos:

• `setRegistro(registro: RegistroDepartamentalBase): void`

• `setRegistrosMultiples(registros: RegistroDepartamentalBase[], indice: number): void`

• `navegarSiguiente(): void`

• `navegarAnterior(): void`

• `actualizarRegistro(cambios: Partial<RegistroDepartamentalBase>): void`

## DetalleRegistroPermisosService

• Responsabilidad: Cálculo de permisos según reglas de negocio.

• Método principal:

• `calcularPermisos(registro: RegistroDepartamentalBase, usuario: UsuarioDTO): PermisosRegistro`

• Lógica: Aplica la matriz de permisos definida en la sección 7.

## DocumentosApiService

• Responsabilidad: Operaciones CRUD sobre documentos.

• Métodos:

• `crearDocumento(registroId: number, request: CrearDocumentoRequest): Observable<ResponseDTO<DocumentoRegistroDTO>>`

• `eliminarDocumentos(documentosIds: number[]): Observable<ResponseDTO<void>>`

• `descargarDocumento(documentoId: number): Observable<Blob>`

• `descargarDocumentosZip(documentosIds: number[], numeracion: boolean): Observable<Blob>`

• `getCopiaImprimible(documentoId: number): Observable<Blob>`

• `enviarCorreo(request: EnviarCorreoRequest): Observable<ResponseDTO<void>>`

## DocumentosGestorService

• Responsabilidad: Integración con gestor documental SGDE.

• Métodos:

• `abrirVisorDocumento(documentoId: number, idGestor: string, tamano: number): void`

• `validarExtension(extension: string): boolean`

• `validarNombreFichero(nombre: string): boolean`

• Constantes:

• `EXTENSIONES_PERMITIDAS: string[]`

• `TAMANO_MAXIMO_VISOR: number` (97.89 MB)

# DetalleRegistroPageComponent

• Ubicación: `pages/detalle-registro-page.component.ts`

• Responsabilidades:

• Cargar datos del/de los registro(s) desde parámetros de ruta

• Gestionar sistema de paginación entre registros

• Orquestar comunicación entre secciones (persianas)

• Renderizar acciones del footer según permisos

• Inputs: Ninguno (usa ActivatedRoute)

• Estructura HTML:

• Sistema de paginación (si múltiples registros)

• 5 Persianas (Datos, Destino/Procedencia, Titular, Documentos, Histórico)

• Footer con acciones

# DatosRegistroRdsComponent

• Ubicación: `components/datos-registro/datos-registro-rds.component.ts`

• *Figura 3: Sección de Datos de Registro Departamental de Salida*

• Responsabilidades:

• Mostrar campos de datos específicos de RDS

• Renderizar iconos de lápiz según permisos

• Abrir modales de edición al hacer doble clic

• Inputs:

• `registro: RegistroRDS`

• `permisos: PermisosRegistro`

• Outputs:

• `onCampoEditado: EventEmitter<void>`

• Campos mostrados:

• Organismo, Unidad departamental, Fecha, Estado, Motivo rechazo

• Tipo transporte, Expediente, Registro SIR, Etiquetas, Técnico

• Asunto (ES/VAL), Observaciones generales y departamentales

• Checks: Anulado, Viene de NT, Aceptado desde bandeja sin destino

# DatosRegistroRdeComponent

• Ubicación: `components/datos-registro/datos-registro-rde.component.ts`

• *Figura 5: Sección de Datos de Registro Departamental de Entrada*

• Responsabilidades:

• Similar a DatosRegistroRdsComponent pero sin campo "Estado" ni "Motivo de rechazo"

• Inputs:

• `registro: RegistroRDE`

• `permisos: PermisosRegistro`

• Outputs:

• `onCampoEditado: EventEmitter<void>`

# DestinoProcedenciaComponent

• Ubicación: `components/destino-procedencia/destino-procedencia.component.ts`

• *Figura 6: Sección de Destino (RDS) o Procedencia (RDE)*

• Responsabilidades:

• Mostrar información de destino/procedencia en formato tabla

• Solo visualización (sin edición)

• Inputs:

• `registro: RegistroDepartamentalBase`

• Campos mostrados:

• Organismo

• Unidad departamental

• Otra unidad

• Oficina de Registro

# TitularTablaComponent

• Ubicación: `components/titular/titular-tabla.component.ts`

• *Figura 7: Sección de Titular del registro*

• Responsabilidades:

• Mostrar información del titular en tabla

• Botón "Crear" (habilitado solo si no hay titular)

• Menú contextual "Consultar/Editar"

• Inputs:

• `titular: TitularDTO | null`

• `permisos: PermisosRegistro`

• Outputs:

• `onTitularModificado: EventEmitter<void>`

• Campos tabla:

• Tipo documento, Nº documento, Nombre y apellidos

• Tipo, Razón social, Email, Idioma

• Comunicación medios electrónicos (check)

# DocumentosTablaComponent

• Ubicación: `components/documentos/documentos-tabla.component.ts`

• *Figura 4: Sección de Documentos asociados al registro*

• Responsabilidades:

• Mostrar tabla de documentos con selección múltiple

• Menú contextual con opciones (Visualizar, Descargar, Más datos, Enviar correo, Eliminar, Copia imprimible)

• Botón "Crear" documento

• Inputs:

• `documentos: DocumentoRegistroDTO[]`

• `permisos: PermisosRegistro`

• Outputs:

• `onDocumentosModificados: EventEmitter<void>`

• Columnas tabla:

• Check selección

• Código documento (si normalizado)

• Descripción

• Copias

• Tipo documental

• Estado elaboración

• Fecha

• Opciones menú contextual:

1. Visualizar: Abre visor SGDE

2. Descargar: Descarga individual o ZIP múltiple

3. Más datos: Muestra modal con metadatos ENI

4. Enviar por correo: Abre modal para envío

5. Copia imprimible: Genera PDF con CSV

6. Eliminar: Elimina documento(s) del gestor

# HistoricoTablaComponent

• Ubicación: `components/historico/historico-tabla.component.ts`

• Responsabilidades:

• Reutilizar componente de MARTE-REGISTRA

• Mostrar histórico de movimientos

• Permitir navegar a detalle de registros relacionados

• Inputs:

• `historico: HistoricoMovimientoDTO[]`

# EditarAsuntoModalComponent

• Ubicación: `components/modales/editar-asunto-modal.component.ts`

• Campos:

• Asunto en Castellano (textarea, 250 chars)

• Asunto en Valenciano (textarea, 250 chars)

• Botón de traducción automática (flechas)

• Validaciones:

• Al menos uno de los dos idiomas debe estar informado

• Botones:

• Aceptar: Guarda cambios

• Cancelar: Cierra sin guardar

# EditarObservacionesModalComponent

• Ubicación: `components/modales/editar-observaciones-modal.component.ts`

• Campos:

• Observaciones generales (textarea, 2000 chars, 3 líneas iniciales)

• Observaciones departamentales (textarea, 2000 chars, 3 líneas iniciales)

• Botón copiar texto entre campos (flechas)

• Formato especial:

• Las observaciones existentes NO se pueden editar

• Solo se pueden añadir nuevas

• Formato: `[Nombre Apellidos - Fecha: texto]`

• Botones:

• Aceptar: Añade nueva observación

• Cancelar: Cierra sin guardar

# AsignarTecnicoModalComponent

• Ubicación: `components/modales/asignar-tecnico-modal.component.ts`

• Campos:

• Técnico asignado (autocomplete con paginación)

• Lista: usuarios de la unidad departamental del usuario actual

• Botones:

• Asignarme a mí: Asigna el registro al usuario actual

• Aceptar: Asigna el técnico seleccionado

• Cancelar: Cierra sin guardar

# AsignarEtiquetasModalComponent

• Ubicación: `components/modales/asignar-etiquetas-modal.component.ts`

• Campos:

• Etiquetas (multi-select autocomplete, máx 3)

• Permite seleccionar de lista precargada

• Permite crear nuevas etiquetas

• Validaciones:

• Máximo 3 etiquetas

• Botones:

• Aceptar: Guarda etiquetas

• Cancelar: Cierra sin guardar

# CambiarTipoTransporteModalComponent

• Ubicación: `components/modales/cambiar-tipo-transporte-modal.component.ts`

• Campos:

• Tipo de transporte (dropdown selección única)

• Botones:

• Aceptar: Guarda cambio

• Cancelar: Cierra sin guardar

# AsociarExpedienteModalComponent

• Ubicación: `components/modales/asociar-expediente-modal.component.ts`

• Campos:

• NIF del titular (opcional, precargado desde registro)

• Número de expediente (obligatorio)

• Si NIF informado: lista de expedientes abiertos del titular

• Si no: campo libre

• Sección documentos (si expediente existe):

• Documentos del registro

• Documentos normalizados del expediente sin almacenar

• Opción de asociar documentos

• Validaciones:

• El expediente debe existir en MASTIN o MARTE y estar abierto

• Si no existe: aviso "*El expediente de código "XXXXX/yyyy/0" no existe. Si continúa, se guardará el número de expediente a nivel informativo*"

• Botones:

• Aceptar: Asocia expediente

• Cancelar: Cierra sin guardar

# ReenviarModalComponent

• Ubicación: `components/modales/reenviar-modal.component.ts`

• Campos:

• Organismo destino (dropdown, precargado pero modificable)

• Unidad Departamental destino (autocomplete con paginación, obligatorio)

• Se carga según organismo seleccionado

• Comportamiento:

• Cambia el destino sin generar nuevo RDS/RDE

• Cambia estado a "En espera"

• Queda registrado en histórico

• Botones:

• Aceptar: Ejecuta reenvío

• Cancelar: Cierra sin reenviar

# RechazarModalComponent

• Ubicación: `components/modales/rechazar-modal.component.ts`

• Campos:

• Motivo de rechazo (dropdown obligatorio)

• Lista de motivos preconfigurados

• Botones:

• Aceptar: Rechaza el registro

• Cancelar: Cierra sin rechazar

• Validaciones:

• Solo disponible si el registro NO viene de notificación telemática

# AnularActivarModalComponent

• Ubicación: `components/modales/anular-activar-modal.component.ts`

• Contenido:

• Título dinámico: "Anular registro" / "Activar registro"

• Mensaje confirmación:

• Anular: "*¿Está seguro de que desea anular el registro? Esta acción es reversible.*"

• Activar: "*¿Está seguro de que desea activar el registro?*"

• Botones:

• Aceptar: Ejecuta acción

• Cancelar: Cierra sin cambios

# DocumentoCrearModalComponent

• Ubicación: `components/documentos/documento-crear-modal.component.ts`

• Secciones:

1. Fichero:

• Botón "Seleccionar Fichero"

• Validaciones:

• Extensiones permitidas: png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, svg, gif, odt, ods, ppt, pptx, xml, doc, docx, xls, xlsx, pdf, p7s, rtf, odp, sxc, odg, mp3, txt, xps, jnt, csv, zip, 7z, wmv, html, htm, css, mhtml, mht, gml, gz, avi, mp4, mpeg, ogg, oga, webm, rar, tar

• Caracteres no permitidos: º, ª, |, ¬, &, =, #, %, $, @, ^, ?, ¿, ¡, !, ", ', Ž

• Longitud máxima nombre: 100 caracteres (incluida extensión)

2. Información básica:

• Nombre documento (obligatorio)

• Observaciones (opcional)

3. Metadatos ENI:

• Tipo Documental (obligatorio)

• Estado de Elaboración (obligatorio): Original / Copia cambio formato / Copia documento papel / Copia parcial / Otros

• Origen (obligatorio): Ciudadano / Administración

• Id Origen (obligatorio solo si Estado = Copia cambio formato o Copia parcial)

4. Datos de Firma:

• Check "Firmado" (indica si ya está firmado externamente)

• Fecha Firma (habilitado solo si Firmado = true)

• Check "Firma mediante CSV"

• Valor CSV (habilitado solo si Firma CSV = true)

• Definición generación CSV / Orden (habilitado solo si Firma CSV = true)

• Check "CSV localizador"

• Botones:

• Aceptar: Crea documento

• Cancelar: Cierra sin crear

# DocumentoMasDatosModalComponent

• Ubicación: `components/documentos/documento-mas-datos-modal.component.ts`

• Campos mostrados (solo visualización):

• Identificador (normalizado)

• Fecha captura

• Tipo documental

• Estado elaboración

• Origen

• Órgano

• Nombre formato

• ID documento origen (solo si Estado = Copia cambio formato o Copia parcial)

• Botones:

• Cerrar

# DocumentoEnviarCorreoModalComponent

• Ubicación: `components/documentos/documento-enviar-correo-modal.component.ts`

• Secciones:

1. Datos generales:

• Origen (no editable, precargado)

• Asunto (obligatorio, editable, precargado con: "*Remisión documentación del Registro Departamental "[num.reg.dep.]"*")

• Mensaje (obligatorio, editable, precargado con plantilla bilingüe)

2. Destinatarios:

• Campo Destinatario (autocomplete, multi-select)

• Lista de correos habituales con paginación

• Permite añadir correos no listados

• Validaciones:

• Origen, Asunto y Mensaje deben estar completados

• Al menos un destinatario con email válido

• Botones:

• Enviar: Envía email con documentos adjuntos

• Salir: Cierra modal

• Histórico:

• Se guarda en BD: datos registro, usuario, lista destinatarios, lista documentos

# AccionesFooterComponent

• Ubicación: `components/acciones/acciones-footer.component.ts`

• Responsabilidades:

• Renderizar botones de acciones según permisos y estado del registro

• Ejecutar acciones o abrir modales según corresponda

• Inputs:

• `registro: RegistroDepartamentalBase`

• `permisos: PermisosRegistro`

• Outputs:

• `onAccionEjecutada: EventEmitter<void>`

• Acciones disponibles:

| Acción | Disponible para | Comportamiento | |--------|----------------|----------------| | Aceptar Registro | RDS en "En espera" + destino = unidad usuario | Genera RDE automático, muestra popup con número RDE generado | | Rechazar Registro | RDS en "En espera" + destino = unidad usuario + NO viene NT | Abre modal motivo rechazo | | Reenviar | RDS en "En espera/Rechazado/Sin Reg Destino" + libro activo + permisos | Abre modal cambio destino | | Archivar | RDS en "En espera/Rechazado/Sin Reg Destino" + libro activo + permisos | Confirmación irreversible | | Duplicar | RDS/RDE + libro + permisos | Navega a alta con datos precargados | | Enviar a | RDE + libro activo + permisos + NO anulado | Navega a alta RDS con datos RDE precargados | | Responder | RDE + libro activo + permisos + NO anulado O RDS en "En espera" + destino = unidad usuario | Si RDS: crea RDE primero. Navega a alta RDS con datos precargados | | Imprimir Etiqueta | Cualquiera | Descarga PDF justificante con: Conselleria, UD, Año, Número, Tipo, Máquina, Número RESET, Código Expediente |

## Configuración de Rutas

• Archivo: `routes.detalle-registro.ts`

Código TYPESCRIPT:

export const routesDetalleRegistro: Routes = [

{

path: ':id',

loadComponent: () => import('./pages/detalle-registro-page.component')

.then(m => m.DetalleRegistroPageComponent),

canActivate: [AuthGuard]

}

];

## Integración en app.routes.ts

Código TYPESCRIPT:

{

path: 'main-dashboard',

children: [

{

path: 'detalle-registro',

loadChildren: () => import('@features/detalle-registro/routes.detalle-registro')

.then(m => m.routesDetalleRegistro)

}

]

}

## Navegación

• Desde bandeja departamental:

Código TYPESCRIPT:

// Registro único

this.router.navigate(['/main-dashboard/detalle-registro', registroId]);

// Múltiples registros con paginación

this.router.navigate(['/main-dashboard/detalle-registro', registrosIds[0]], {

queryParams: {

ids: registrosIds.join(','),

index: indiceInicial

}

});

## Permisos RDS

| Acción | Condición | |--------|-----------| | Editar Asunto | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO | | Editar Observaciones | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO | | Asignar Técnico | (Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO) O (Destino = Unidad Usuario + Estado EN_ESPERA) | | Asignar Etiquetas | (Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO) O (Destino = Unidad Usuario + Estado EN_ESPERA) | | Cambiar Tipo Transporte | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO | | Asociar Expediente | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO | | Anular/Activar | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO | | Crear Documento | Libro activo + Permisos edición + Estado ≠ ACEPTADO/ARCHIVADO | | Eliminar Documento | Libro activo + Permisos edición + Estado ≠ ACEPTADO | | Aceptar Registro | Destino = Unidad Usuario + Estado EN_ESPERA | | Rechazar Registro | Destino = Unidad Usuario + Estado EN_ESPERA + NO viene de NT | | Reenviar | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO + NO anulado | | Archivar | Libro activo + Permisos edición + Estado EN_ESPERA/RECHAZADO/SIN_REG_DESTINO |

## Permisos RDE

| Acción | Condición | |--------|-----------| | Editar Asunto | Libro activo + Permisos edición | | Editar Observaciones | Libro activo + Permisos edición | | Asignar Técnico | Libro activo + Permisos edición | | Asignar Etiquetas | Libro activo + Permisos edición | | Cambiar Tipo Transporte | Libro activo + Permisos edición | | Asociar Expediente | Libro activo + Permisos edición | | Anular/Activar | Libro activo + Permisos edición | | Crear Documento | Libro activo + Permisos edición | | Eliminar Documento | Libro activo + Permisos edición | | Enviar a | Libro activo + Permisos edición + NO anulado | | Responder | Libro activo + Permisos edición + NO anulado | | Duplicar | Libro + Permisos edición (activo o no) |

## Validaciones de Asunto

• Longitud máxima: 250 caracteres (castellano y valenciano)

• Al menos uno de los dos idiomas debe estar informado

## Validaciones de Observaciones

• Longitud máxima: 2000 caracteres por observación

• Formato: `[Nombre Apellidos - Fecha: texto]`

• No se pueden editar observaciones previas, solo añadir nuevas

## Validaciones de Documentos

• Nombre de fichero:

• Longitud máxima: 100 caracteres (incluida extensión)

• Caracteres no permitidos: º, ª, |, ¬, &, =, #, %, $, @, ^, ?, ¿, ¡, !, ", ', Ž

• Extensiones permitidas:

• Imágenes: png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, svg, gif

• Documentos: odt, ods, doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, odp, txt, csv

• Presentaciones: ppt, pptx

• Otros: xml, p7s, xps, jnt, html, htm, css, mhtml, mht, gml

• Comprimidos: zip, 7z, rar, tar, gz

• Multimedia: mp3, wmv, avi, mp4, mpeg, ogg, oga, webm

• Datos: sxc, odg

• Metadatos ENI:

• Id Documento Origen: obligatorio si Estado de Elaboración = "Copia cambio formato" o "Copia parcial"

• Tamaño:

• Tamaño máximo para visor: 97.89 MB

• Si supera el límite: no se puede visualizar pero sí descargar

## Validaciones de Expediente

• El expediente debe existir en MASTIN o MARTE

• El expediente debe estar abierto

• Si no cumple: se muestra aviso pero se permite guardar a nivel informativo

## SGDE (Gestor Documental)

• Operaciones:

• Visualización de documentos (visor embebido)

• Descarga de documentos

• Almacenamiento de nuevos documentos

• Eliminación de documentos

• Generación de copia imprimible con CSV

• Limitaciones:

• Tamaño máximo para visor: 97.89 MB

• Documentos superiores: solo descarga disponible

## MASTIN / MARTE Tramita

• Operaciones:

• Validación de expedientes

• Consulta de expedientes abiertos por titular

• Listado de documentos normalizados sin almacenar

## Servicio de Correo

• Operaciones:

• Envío de emails con documentos adjuntos

• Uso de plantillas bilingües

• Histórico de envíos

## Servicio de Traducción

• Operaciones:

• Traducción automática castellano ↔ valenciano para asuntos y observaciones

# Fase 1 - Infraestructura (3-4 días)

• Crear interfaces TypeScript

• Implementar servicios API

• Implementar servicio de estado (signals)

• Implementar servicio de permisos

# Fase 2 - Componente Contenedor (2-3 días)

• DetalleRegistroPageComponent

• Sistema de paginación

• Navegación entre registros

# Fase 3 - Secciones de Consulta (3-4 días)

• DatosRegistroRdsComponent / DatosRegistroRdeComponent (sin edición)

• DestinoProcedenciaComponent

• TitularTablaComponent (sin edición)

• HistoricoTablaComponent

# Fase 4 - Modales de Edición (4-5 días)

• EditarAsuntoModalComponent

• EditarObservacionesModalComponent

• AsignarTecnicoModalComponent

• AsignarEtiquetasModalComponent

• CambiarTipoTransporteModalComponent

• AsociarExpedienteModalComponent

# Fase 5 - Gestión de Documentos (5-6 días)

• DocumentosTablaComponent

• DocumentoCrearModalComponent

• DocumentoMasDatosModalComponent

• DocumentoEnviarCorreoModalComponent

• Integración con SGDE

# Fase 6 - Acciones de Workflow (4-5 días)

• AccionesFooterComponent

• Modales de acciones (Reenviar, Rechazar, Archivar)

• Integración con backend para acciones

# Fase 7 - Testing y Refinamiento (3-4 días)

• Tests unitarios

• Tests de integración

• Auditoría

• Accesibilidad

# Tecnologías

• Angular 18+ con standalone components

• Angular Signals para gestión de estado

• RxJS para operaciones asíncronas

• Librería GVA para componentes UI

# Puntos Críticos

1. Gestión de Estado: Usar signals de Angular para reactividad

2. Permisos: Implementar lógica compleja de matriz de permisos correctamente

3. Integración SGDE: Manejo de límites de tamaño y formatos

4. Validaciones: Aplicar todas las validaciones de negocio

5. Auditoría: Registrar todas las acciones del usuario

# Consideraciones de UX

• Confirmaciones para acciones destructivas o irreversibles

• Mensajes de error claros y específicos

• Loading states en operaciones asíncronas

• Feedback visual tras acciones exitosas

• Fin del Documento